| Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramirez Castañón |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 10-Mayo-2026 |
| Nombre del proyecto: | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |

# Área de aplicación

En función a tu trayectoria selecciona el Dominio de Aplicación de tu Proyecto

| Área de Aplicación |  |
| --- | --- |
| X | Agile Project Management |
|  | Conciencia del negocio en proyectos ágiles |
|  | Power skills |

# Descripción del proyecto

| Objetivo de Mejora Debe ser de beneficio para la persona y/u organización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hay que asegurar que la redacción del objetivo está siguiendo la metodología SMART: Específico (Specific), Medible (Measurable), Alcanzable (Achievable), Realista (Realistic), De duración limitada (Time-bound) Ejemplo: Mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del mercado de la empresa en un 10% para finales de 2025 mediante la implementación de una nueva línea de ensamble automotriz. |  |  |  |
| Este proyecto consiste en el despliegue de expansión de capacidad para 23 sitios LTE utilizando la banda 41. El enfoque principal es transicionar de una gestión de proyectos tradicional a un modelo de Agile Project Management. Se implementará un flujo de trabajo basado en Kanban para gestionar las etapas de implementación, ingeniería, integración y optimización, permitiendo la detección temprana de riesgos técnicos y una entrega de valor continúa. |  |  |  |
| Nombre del programa o portafolio | Descripción | Indicador de Mejora | Meta |
| Ejemplo con fines ilustrativos (Es responsabilidad del participante realizar una redacción completa que garantice el entendimiento del resultado y evidencias a generar en función del área de aplicación seleccionada) |  |  |  |
| Implementación de nueva línea de ensamble automotriz en 10 plantas ubicadas en países de américa latina. | Debido a la alta demanda de autos híbridos, la empresa requiere incrementar sus niveles de producción, introduciendo una nueva línea de ensamble automotriz es sus principales plantas de américa latina. | - Incremento del 7% en los niveles actuales de producción. | - Mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del mercado de la empresa en un 10% para finales de 2025. |
| Expansión de capacidad LTE banda 41 (23 sitios) | Debido al incremento en el consumo de datos, se han identificado 23 sitios, los cuales se requiere expandir la capacidad para poder tener un mejor servicio y experiencia de usuario. El proyecto aplicará metodologías agiles para reducir los tiempos y mejorar la puesta en servicio de los nuevos sitios | First time Right: porcentaje de sitios integrados correctamente al primer intento sin alarmas críticas. | Lograr la integración y puesta en servicio al 100% los 23 sitios LTE banda 41, incrementando la eficiencia operativa en un 10% mediante la reducción de re-trabajos técnicos para finales del ciclo de implementación. |

# Selección de Competencias

Para el desarrollo de tu Proyecto Integrador de Dominio Autónomo se considera que hay un conocimiento completo de la trayectoria de Agile Project Leader y que éste se podrá implementar de manera efectiva.

A continuación, se enlistan las competencias de esta trayectoria, deberás elegir aquellas que están vinculadas al objetivo y describir como planeas aplicarlas.

| Subcompetencia | Descripción | Marca lo que aplicará | Descripción breve de como planea aplicarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Agile Project Management |  |  |  |
| 1.1 Planeación Adaptativa | Combina las herramientas adaptativas ágiles al planificar un proyecto de su ámbito profesional. | X | Se gestionará el cronograma de los 23 sitios permitiendo cambios en la secuencia de ejecución de integración. |
| 1.2 Detección y Resolución de Riesgos y Problemas | Utiliza las herramientas de gestión de riesgos y problemas en un proyecto adaptativo de su ámbito profesional, para dar mejor respuesta ante eventos inciertos. | X | Identificación temprana de riesgos y bloqueos para la ejecución de la integración de las nuevas celdas LTE. |
| 1.3 SCRUM | Examina las herramientas ágiles para seleccionar y evaluar su incorporación en su ámbito profesional. |  |  |
| 1.4 Lean & Kanban | Diseñar un tablero Kanban acorde a su proyecto y su desarrollo profesional en un proyecto en el que participa actualmente, desde la perspectiva de utilizar controles visuales de manera que no se oculten los problemas. | X | Uso de tablero Kanban para monitorear el flujo de los 23 sitios: desde la llegada de Hw hasta el reporte de KPIs. |
| 1.5 Metrics & Reporting for Agile Teams | Usa herramientas de medición para mostrar el desempeño de un proyecto ágil en su ámbito profesional. | X | Implementación de un burndown chart que muestre el progreso diario de los sitios integrados vs la meta de 23 sitios |
| Conciencia del Negocio en Proyectos Ágiles |  |  |  |
| 2.1 Continuous Improvement | Valora los modelos y métodos de mejora continua para considerar su aplicabilidad en su entorno profesional. | X | Realización de retrospectivas después de integrar los primeros 5 sitios como golden cluster, para optimiza el proceso de los siguientes 18 sitios restantes. |
| 2.2 Value Driven Delivery | Combina diferentes herramientas para analizar los beneficios que genera un proyecto y reflexiona sobre su aplicación en su ámbito profesional. | X | Priorización de los sitios con mayor congestion de tráfico actual para asegurar el mayor impacto en la red desde el incio |
| 2.3 Alineación Estratégica en Proyectos | Emplea las recomendaciones internacionales de gobernanza y reflexiona su aplicación dentro de su ámbito profesional. |  |  |
| 2.4 Organizational Change Management | Desarrolla una matriz de cambio en su trabajo para identificar las acciones que propondría en cada etapa del cambio. |  |  |
| 2.5 Legal and Regulatory Compliance | Reacomoda los componentes de planificación del proyecto para contemplar los requisitos de cumplimiento que aplican en su entorno profesional y establecer estrategias para su cumplimiento. |  |  |
| Power Skills |  |  |  |
| 3.1 Liderazgo Colaborativo | Utiliza habilidades y herramientas coach ágil, para identificar áreas de oportunidad en la aplicación de enfoques de administración de proyectos dentro de su organización. |  |  |
| 3.2 Equipo de Alto Desempeño | Elabora un código de comportamientos para reflexionar sobre fortalezas y áreas de oportunidad que permitan desarrollar habilidades para llevar a un equipo al desempeño. | X | Definición de un acuerdo de equipo entre los ingenieros de Integración y las cuadrillas de campo para mejorar la comunicación |
| 3.3 Gestión de involucrados | Define una estrategia para mejorar la interacción y comunicación con los Stakeholders de sus proyectos. | X | Identificación y establecimiento de un canal de comunicación directa con el cliente y proveedores para validar la aceptación de los sitios semanalmente |