Acuerdo de Equipo

Equipo Distribuido + Peer Dynamics — Expansión LTE B41

| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| --- | --- |
| Proyecto | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Vigencia | Firmado en Semana 1 (kickoff), revisado en cada retrospectiva |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 19 |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Establecer normas explícitas de colaboración para un equipo geográficamente distribuido (Latam + India + Costa Rica presencial) trabajando bajo un modelo de peers coordinados (Carlos NPM + Eduardo Implementation Manager). Materialización de la subcompetencia 3.2 Equipo de Alto Desempeño.

# 2. Contexto especial del equipo

Carlos (NPM) es remoto y facilita equipos también remotos.

Eduardo (Implementation Manager) es peer, no subordinado.

Integradores y optimizadores remotos desde 4-5 países.

Un integrador en India (Sandeep) — TZ +10.5h.

3 cuadrillas locales presenciales en Costa Rica.

# 3. Decisión #1 — Idioma del proyecto

Idioma oficial: inglés para reuniones síncronas con todo el equipo (incluyendo daily). Razón: garantizar que Sandeep (integrador en India) pueda participar plenamente.

## 3.1 Excepciones

Coordinaciones bilaterales entre hispanohablantes en español.

Documentación técnica formal en inglés (estándar Ericsson).

Comunicación con cuadrillas locales en español.

Comunicación con Telemóvil Costa Rica en español (cliente local).

# 4. Decisión #2 — Coordinación de peers (Carlos ↔ Eduardo)

## 4.1 Principios

Ninguno es jefe del otro. Ambos reportan al CPM.

Decisiones que afectan a ambos equipos se toman conjuntamente.

## 4.2 Mecanismos

Reunión semanal de peers, lunes 8:00 AM, 45 min.

Eduardo participa en dailies de Carlos (5 min update).

## 4.3 Reglas anti-fricción

Métricas compartidas: FTR es del sitio, no de 'su parte'.

Comunicación de bloqueos en tiempo real.

Conflictos públicos prohibidos.

# 5. Compromisos del equipo de Integradores

## 5.1 Antes de la ventana

☐  Pre-stage del template en ENM 24h antes.

☐  Validar pre-checks de SW.

☐  Coordinar con cuadrilla asignada vía Eduardo.

## 5.2 Durante la ventana

☐  Estar disponibles durante el horario de la ventana.

☐  Aplicar el template tal cual aprobado.

☐  Reportar progreso cada 30-60 min en Jira.

## 5.3 Compromiso especial para Sandeep

☐  Documentar exhaustivamente.

☐  Compartir aprendizajes en daily.

☐  Buddy: Diego para apoyo cultural.

# 6. Compromisos del equipo de Optimizadores

☐  Revisar configuración del template y umbrales esperados.

☐  Validación de KPIs en periodo de 24-48h.

☐  Coordinación con Patricia (Quality Telemóvil Costa Rica) si requiere validación extendida.

☐  Apoyo mutuo entre optimizadores cuando haya carga desbalanceada.

# 7. Compromisos de las cuadrillas locales

☐  Confirmar asignación 48h antes.

☐  Check-in al arribar al sitio (foto + timestamp).

☐  Reporte de progreso ≥2 veces durante la jornada.

☐  Notificación al Integrador vía Jira (no WhatsApp).

# 8. Compromisos compartidos

## 8.1 Tablero Kanban (Jira)

📌  Jira es la realidad del proyecto. Si no está en Jira, no existe.

📌  Los blockers se marcan explícitamente y se discuten en el daily.

## 8.2 Daily Kanban

📌  9:00 AM hora Costa Rica (10:30 PM en India).

📌  Duración estricta de 15 minutos. Idioma: inglés.

## 8.3 Comunicación

📌  Canal principal: Jira. Canal urgente: Teams/Slack.

📌  NO WhatsApp para decisiones operativas.

## 8.4 Inclusión

📌  Sandeep no se queda fuera por idioma o TZ.

📌  Cuadrillas no se ven como ejecutoras — su voz aporta.

📌  Juniors (Patricia, Hugo) participan activamente.

# 9. Reconocimiento al equipo

Cadencia semanal en el reporte del viernes: mención específica + reconocimiento a cuadrillas con FTR positivo + reconocimiento a integrador/optimizador con cero issues.

# 10. Roles y responsabilidades

| Rol | Empresa | Reporta a | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer Project Manager (CPM) | Ericsson | — | Owner contractual |
| Customer Success Manager (CSM) | Ericsson | — | Relación comercial con Telemóvil Costa Rica |
| Carlos (NPM) | Ericsson | CPM | Owner del Kanban + facilitador ágil |
| Eduardo (Implementation Manager) | Ericsson | CPM (mismo que Carlos) | Owner de Implementation, peer de Carlos |
| Integradores (4) | Ericsson | Carlos | Calidad técnica de integración |
| Optimizadores (3) | Ericsson | Carlos | Calidad técnica de optimización |
| Líderes de Cuadrilla (3) | Contratistas CR | Eduardo | Ejecución física, seguridad |

# 11. Firmas

🔶 Pendiente confirmar nombres reales de firmantes antes del kickoff.

| Rol | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Customer Project Manager | [Por definir] | Semana 1 |
| Network Performance Manager | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón | Semana 1 |
| Implementation Manager | Eduardo [apellido] | Semana 1 |
| Integradores Lead (Diego) | Diego [apellido] | Semana 1 |
| Optimizadores Lead (Marco) | Marco [apellido] | Semana 1 |
| Integrador remoto India (Sandeep) | Sandeep [apellido] | Semana 1 (vía Teams) |
| Líder de Cuadrilla #1 | Luis [apellido] | Semana 1 |
| Líder de Cuadrilla #2 | Javier [apellido] | Semana 1 |
| Líder de Cuadrilla #3 | Ricardo [apellido] | Semana 1 |

# 12. Métricas de adherencia

| Métrica | Cómo se mide | Meta |
| --- | --- | --- |
| % transiciones en Jira (no WhatsApp) | Conteo manual semanal | ≥ 95% |
| Participación de Sandeep en dailies | Asistencia | ≥ 80% |
| Asistencia general a dailies | Conteo por equipo | ≥ 85% |
| Conflictos escalados al CPM | Conteo | Tendencia decreciente |
| Reconocimientos a cuadrillas | Conteo semanal | ≥ 1 por semana |

# 13. Mapeo de subcompetencias APL

3.2 Equipo de Alto Desempeño — materialización principal.

3.3 Gestión de Involucrados — equipo + cuadrillas externas.

1.4 Lean & Kanban — Jira como única fuente de verdad.

3.1 Liderazgo Colaborativo — Carlos facilita la co-construcción.