Matriz de Compromiso de los Interesados

Stakeholder Engagement Assessment Matrix — Expansión LTE B41

| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| --- | --- |
| Proyecto | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20 · Acompaña a Matriz-Compromiso-Interesados.xlsx |
| Subcompetencia | 3.3 Gestión de Involucrados (+ 3.1, 1.2) |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Evaluar el nivel de compromiso (engagement) actual de cada stakeholder vs el nivel deseado, identificar gaps y definir estrategias accionables para cerrarlos. Instrumento operativo de la subcompetencia 3.3 Gestión de Involucrados.

# 2. Escala PMBOK

| Nivel | Etiqueta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desconocedor | No sabe del proyecto. |
| 2 | Resistente | Sabe pero se opone. |
| 3 | Neutral | Sabe pero indiferente. |
| 4 | Apoyador | Favorable y coopera. |
| 5 | Líder | Activamente promueve. |

# 3. Metodología

Levantamiento inicial: Carlos evalúa el nivel actual de cada stakeholder al kickoff.

Validación cruzada: Eduardo revisa stakeholders compartidos (cuadrillas, Fernando, Ricardo Mendoza, NOC).

Nivel deseado: 4 (Apoyador) por defecto para Alta Influencia/Alto Interés; 3 (Neutral) para los demás.

Gap Δ = D deseado − D actual. Δ ≥ 2 requiere estrategia explícita con owner y cadencia.

Cadencia: kickoff (sem 1), retro Golden Cluster (sem 4), mitad (sem 6), cierre (sem 8).

# 4. Matriz (snapshot semana 1)

🔶 Los niveles ACTUAL son una lectura inicial al kickoff; Carlos los ajusta tras observar las primeras interacciones.

| # | Stakeholder | Categoría | Actual | Deseado | Δ | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson | Líder | Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily y reunión semanal de peers. |
| 2 | NPM (Carlos) | Interno Ericsson | Líder | Líder | 0 | Auto-evaluación en cada retrospectiva. |
| 3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson | Neutral | Apoyador | 1 | Sync semanal con Carlos para alinear narrativa hacia Telemóvil Costa Rica. |
| 4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson | Apoyador | Líder | 1 | Co-facilitar reunión semanal de peers. |
| 5 | Integration Engineers | Interno Ericsson | Neutral | Líder | 2 | Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff. |
| 6 | Optimization Engineers | Interno Ericsson | Apoyador | Líder | 1 | Patricia (junior) con mentoría de Marco. |
| 7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson | Resistente | Neutral | 1 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. |
| 8 | Managed Services | Interno Ericsson | Desconocedor | Neutral | 2 | Notificación post-aceptación para monitoreo continuo. |
| 9 | Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica | Cliente | Neutral | Líder | 2 | Canal directo; invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. |
| 10 | Marcela — Planning Telemóvil Costa Rica | Cliente | Neutral | Apoyador | 1 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización. |
| 11 | Patricia — Quality Telemóvil Costa Rica | Cliente | Neutral | Líder | 2 | Participación desde Golden Cluster; co-construir DoD calidad. |
| 12 | Fernando — O&M Telemóvil Costa Rica | Cliente | Neutral | Apoyador | 1 | Handover formal por sitio; coordinación con NOC. |
| 13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil Costa Rica | Cliente | Neutral | Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch; bitácora compartida. |
| 14 | NOC Telemóvil Costa Rica | Cliente | Resistente | Apoyador | 2 | Coordinación pre-ventana; monitoreo conjunto post-integración. |
| 15 | Gerencia / Sponsors Telemóvil Costa Rica | Cliente | Resistente | Neutral | 1 | Reporte ejecutivo bi-semanal. |
| 16 | Cuadrillas de campo | Tercero | Neutral | Líder | 2 | Inclusión en daily kanban; reconocimiento semanal. |
| 17 | Tower companies CR | Tercero | Resistente | Neutral | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. |
| 18 | Operador eléctrico (ICE/CNFL) | Tercero | Desconocedor | Resistente | 1 | Solicitudes vía Implementation Team. |
| 19 | SUTEL (regulador CR) | Tercero | Desconocedor | Desconocedor | 0 | Cumplimiento normativo por Telemóvil Costa Rica. |
| 20 | Suscriptores móviles | Usuario final | Desconocedor | Resistente | 1 | Notificaciones vía Telemóvil Costa Rica; beneficio indirecto. |

# 5. Stakeholders con gap prioritario (Δ ≥ 2)

Total: 7 stakeholders con gap ≥ 2. Foco prioritario.

## 5.5  Integration Engineers  (Interno Ericsson)

Actual: Neutral → Deseado: Líder. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff.

## 5.8  Managed Services  (Interno Ericsson)

Actual: Desconocedor → Deseado: Neutral. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Notificación post-aceptación para monitoreo continuo.

## 5.9  Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica  (Cliente)

Actual: Neutral → Deseado: Líder. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Canal directo; invitar a Retrospectiva del Golden Cluster.

## 5.11  Patricia — Quality Telemóvil Costa Rica  (Cliente)

Actual: Neutral → Deseado: Líder. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Participación desde Golden Cluster; co-construir DoD calidad.

## 5.13  Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil Costa Rica  (Cliente)

Actual: Neutral → Deseado: Líder. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Sesión semanal de aceptación batch; bitácora compartida.

## 5.14  NOC Telemóvil Costa Rica  (Cliente)

Actual: Resistente → Deseado: Apoyador. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Coordinación pre-ventana; monitoreo conjunto post-integración.

## 5.16  Cuadrillas de campo  (Tercero)

Actual: Neutral → Deseado: Líder. Gap: Δ = 2.

Estrategia: Inclusión en daily kanban; reconocimiento semanal.

# 6. Mapeo de subcompetencias APL

3.3 Gestión de Involucrados — instrumento operativo para mover stakeholders al nivel deseado.

3.1 Liderazgo Colaborativo — Carlos facilita el cambio de compromiso, no lo impone.

1.2 Detección de Riesgos — un gap Δ ≥ 2 sostenido es un riesgo de involucramiento.