Mapa de Stakeholders

Identificación, clasificación y estrategia de involucramiento — Expansión LTE B41

| Cliente | Liberty Panamá |
| --- | --- |
| Proyecto | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20 |
| Versión | v1.0 — kickoff |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Identificar a todos los grupos de interés del proyecto de Expansión LTE B41, clasificarlos por nivel de influencia e interés, y definir la estrategia de comunicación e involucramiento. Este documento da soporte a la subcompetencia 3.3 Gestión de Involucrados y establece el canal de validación semanal con el cliente.

# 2. Tabla resumen de stakeholders

## 2.1 Internos — Ericsson

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia de involucramiento | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer Project Manager (CPM) | Alto | Alta | Reportes diarios; participación en daily Kanban; escalación de bloqueos | Cumplimiento de timeline, márgenes, riesgos comerciales |
| Network Performance Manager (Carlos) | Alto | Alta | Owner del Kanban y de métricas; lidera retrospectivas | FTR, validación de KPIs, propagación de errores entre sitios |
| Integration Engineers (RAN) | Alto | Media | Daily standup; aceptación de FTR; co-creación de DoD | Disponibilidad de HW, ventanas, calidad de pre-checks |
| Implementation Team / Site Engineers | Alto | Media | Comunicación directa con cuadrillas; reporte de readiness | Permisos, energía, acceso a sitios |
| Customer Solutions Manager (CSM) | Medio | Alta | Sync semanal; gestión de expectativas con Liberty | Relación comercial, escalaciones |
| PMO Ericsson regional | Medio | Media | Reporte semanal de estatus y KPIs | Visibilidad de portafolio, métricas comparables |
| Managed Services (si aplica) | Bajo | Media | Notificación post-aceptación para operación continua | Estabilidad operativa post-handover |

## 2.2 Externos — Cliente (Liberty Panamá)

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia de involucramiento | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAN Engineering Liberty (Roberto) | Alto | Alta | Validación técnica semanal; revisión de parámetros pre-integración | Calidad de configuración, alineación con templates de red |
| NOC Liberty | Alto | Alta | Notificación pre/post integración; revisión de alarmas | Estabilidad de red durante ventanas de mantenimiento |
| Acceptance Team Liberty (Ricardo Mendoza) | Alto | Alta | Sesión formal de aceptación por sitio; reporte de KPIs | Cumplimiento de criterios contractuales |
| Quality Liberty (Patricia) | Alto | Alta | Validación de KPIs y calidad de aceptación; participación en retros | Calidad sostenida, periodo extendido de validación |
| Planning / Capacity Liberty (Marcela) | Medio | Alta | Sync inicial para priorización por congestión; aportes en re-priorización | Cobertura de zonas más críticas primero |
| O&M Liberty (Fernando) | Medio | Alta | Handover post-aceptación; coordinación con NOC | Sitio entregado a operación sin pendientes |
| Gerencia / Sponsors Liberty | Bajo | Alta | Reporte ejecutivo bi-semanal | Avance global, ROI, riesgos altos |

## 2.3 Externos — Proveedores y terceros

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia de involucramiento | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadrillas de campo subcontratadas | Alto | Media | Daily de coordinación; check-in/check-out por sitio | Logística, materiales, seguridad |
| Tower companies (propietarios de torres en Panamá) | Medio | Media | Coordinación de accesos vía CPM | Ventanas de acceso, peso estructural, daños |
| Operador eléctrico local (ENSA / EDEMET / EDECHI) | Medio | Media | Solicitudes de energía vía equipo de Implementation | Tiempos de conexión, capacidad disponible |
| ASEP (regulador panameño) | Bajo | Baja | Cumplimiento de normativa por parte de Liberty (Ericsson como ejecutor técnico) | Cumplimiento de licencia espectral B41 |

## 2.4 Externos — Usuarios finales

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia de involucramiento | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suscriptores móviles en zonas afectadas | Alto | Baja | Indirecto vía Liberty (notificaciones de mantenimiento si aplica) | Continuidad del servicio durante integración |

# 3. Matriz Poder / Interés

Clasificación de stakeholders en los cuatro cuadrantes clásicos:

## 3.1 Alto Poder + Alto Interés — Gestionar de cerca

Customer Project Manager Ericsson

Network Performance Manager (Carlos)

Customer Solutions Manager

RAN Engineering Liberty

Acceptance Team Liberty

NOC Liberty

Quality Liberty

Estrategia: Comunicación continua, daily/weekly syncs, involucramiento en decisiones clave.

## 3.2 Alto Poder + Bajo Interés — Mantener satisfechos

Gerencia / Sponsors Liberty

PMO Ericsson regional

Planning / Capacity Liberty

O&M Liberty

Estrategia: Reporte ejecutivo periódico; no saturar con detalle operativo; escalar solo lo relevante.

## 3.3 Bajo Poder + Alto Interés — Mantener informados

Integration Engineers

Implementation Team

Cuadrillas de campo

Suscriptores finales (vía Liberty)

Estrategia: Información transparente, tablero Kanban accesible, comunicación frecuente sobre estatus.

## 3.4 Bajo Poder + Bajo Interés — Monitorear

Managed Services

ASEP

Operador eléctrico

Tower companies (a nivel ejecutivo)

Estrategia: Cumplimiento de obligaciones contractuales/regulatorias; comunicación bajo demanda.

# 4. Narrativa de los 5 stakeholders críticos

## 4.1 RAN Engineering Liberty (Roberto)

Es el contraparte técnico directo de Carlos. Define los templates de parámetros, valida la configuración pre-integración y aprueba las desviaciones técnicas.

Riesgo de no involucrarlo bien: rechazo de aceptación tardía por desviaciones de template, generando re-trabajo masivo.

Estrategia: reunión técnica semanal de 30 minutos, revisión conjunta de configuraciones del próximo batch de sitios antes de la integración, escalación rápida ante dudas de parametrización.

## 4.2 NOC Liberty

Es quien detecta alarmas en tiempo real durante y post-integración.

Riesgo: ruido de alarmas no coordinadas durante ventanas de mantenimiento puede generar percepción de inestabilidad incluso si todo está bajo control.

Estrategia: coordinación pre-mantenimiento (correo + llamada), ventana de monitoreo conjunta post-integración (primera hora), criterios pre-acordados sobre qué alarmas son 'esperadas' durante la integración.

## 4.3 Customer Project Manager (Ericsson)

Es el integrador de todas las dependencias internas y externas.

Riesgo: sin alineación con Carlos como NPM, las priorizaciones comerciales pueden contradecir la lógica de calidad técnica (e.g., empujar un sitio sin validación de KPIs por presión de cliente).

Estrategia: Carlos y CPM acuerdan un DoD compartido donde ningún sitio se 'cierra' sin validación de performance, incluso bajo presión.

## 4.4 Integration Engineers (Ericsson)

Son quienes ejecutan la integración técnica.

Riesgo: sin protocolos claros de FTR, pueden marcar sitios como 'completos' que aún tienen issues menores, contaminando las métricas.

Estrategia: acuerdo de equipo (subcompetencia 3.2) donde 'completo' significa FTR validado por Carlos, no solo configuración aplicada. Comunicación abierta de problemas sin penalización.

## 4.5 Acceptance Team Liberty (Ricardo Mendoza)

Da el sign-off formal de cada sitio.

Riesgo: criterios de aceptación ambiguos generan disputas y demoras.

Estrategia: criterios de aceptación documentados y firmados al inicio del proyecto, alineados con la DoD. Aceptación semanal en batch (no sitio por sitio) para reducir fricción.

# 5. Plan de comunicación

| Frecuencia | Audiencia | Canal | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diario | Equipo Ericsson (integración + Carlos + CPM) | Daily Kanban (15 min) | Estatus de sitios, bloqueos, próximos pasos | CPM facilita; Carlos contribuye con KPIs |
| Semanal | RAN Engineering Liberty | Reunión técnica (30 min) | Revisión de batch próximo y hallazgos del anterior | Carlos |
| Semanal | Acceptance Team Liberty | Sesión de aceptación (60 min) | Aceptación formal de sitios completados en la semana | Carlos + CPM |
| Semanal | NOC Liberty | Coordinación de ventanas + sync de alarmas | Calendario de integraciones, criterios de alarmas | Implementation Team |
| Bi-semanal | Gerencia Liberty + Sponsors | Reporte ejecutivo | Avance global, FTR, riesgos, próximos hitos | CSM + Carlos |
| Continuo | Cuadrillas de campo | WhatsApp/canal directo | Check-in/check-out, materiales, blockers | Implementation Team |

# 6. Acuerdo de comunicación con el cliente

Como parte del enfoque ágil, se establece un canal directo Carlos ↔ RAN Engineering Liberty independiente del flujo formal vía CPM, para resolver dudas técnicas rápidas sin pasar por escalación comercial. Este canal:

Reduce el lead time de resolución de dudas técnicas.

Construye confianza técnica entre las partes.

No reemplaza la gobernanza formal, pero la complementa.

Reglas claras: solo asuntos técnicos; decisiones comerciales siempre vía CPM/CSM.

# 7. Bitácora de validación con el cliente

La validación semanal de aceptación con Liberty se registra en la bitácora adjunta (archivo: Bitacora-de-Validacion.xlsx). Cada sitio que llega a 'Listo para Aceptación' genera una entrada con fecha planeada, fecha real, área Liberty que firma, criterios cumplidos y observaciones.

# 8. Mapeo de subcompetencias APL

3.3 Gestión de Involucrados — este documento define la estrategia completa de comunicación e involucramiento con cada stakeholder, incluyendo el canal directo con Liberty y la cadencia de validación semanal.

3.2 Equipo de Alto Desempeño — el acuerdo de equipo entre integración y campo (documento separado) es el mecanismo de cohesión interno.

1.2 Detección y Resolución de Riesgos — la matriz Poder/Interés y la narrativa de stakeholders críticos identifican proactivamente puntos de fricción que pueden materializarse como riesgos.

Documento de la Semana 1 del Plan de Trabajo APL — Carlos Emmanuel Ramírez Castañón