Matriz de Compromiso de los Interesados

Stakeholder Engagement Assessment Matrix — Expansión LTE B41

| Cliente | Liberty Panamá |
| --- | --- |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20 · Acompaña a Matriz-Compromiso-Interesados.xlsx |
| Subcompetencia principal | 3.3 Gestión de Involucrados (+ 3.1 Liderazgo Colaborativo, 1.2 Detección de Riesgos) |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Evaluar el nivel de compromiso (engagement) actual de cada stakeholder del proyecto contra el nivel deseado, identificar los gaps y definir estrategias accionables para cerrarlos. Esta matriz es el instrumento operativo de la subcompetencia APL 3.3 Gestión de Involucrados y se actualiza durante la ejecución del proyecto.

# 2. Escala de compromiso (PMBOK)

| Nivel | Etiqueta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desconocedor (Unaware) | No sabe del proyecto o desconoce su impacto en su área. |
| 2 | Resistente (Resistant) | Sabe del proyecto y se opone, activa o pasivamente, a sus objetivos o cambios. |
| 3 | Neutral | Sabe del proyecto pero no apoya ni opone; postura indiferente. |
| 4 | Apoyador (Supportive) | Favorable al proyecto y a sus cambios; coopera cuando se le pide. |
| 5 | Líder (Leading) | Activamente promueve el proyecto y moviliza a otros a apoyarlo. |

# 3. Metodología

Levantamiento inicial: Carlos evalúa el nivel actual (D) de cada stakeholder a partir de interacciones previas, kickoff y observación en las primeras dos semanas.

Validación cruzada: Eduardo (peer Implementation Manager) revisa la evaluación de stakeholders compartidos (cuadrillas, Fernando, Ricardo Mendoza, NOC).

Definición del nivel deseado (D): por defecto Apoyador (4) para stakeholders Alta Influencia / Alto Interés; Neutral (3) para los demás. Se ajusta por tipo de stakeholder.

Cálculo del gap: Δ = D deseado − D actual. Δ ≥ 2 requiere estrategia explícita con owner y cadencia.

Cadencia de revisión: kickoff (sem 1), retrospectiva Golden Cluster (sem 4), mitad de proyecto (sem 6), cierre (sem 8). Ajustes intermedios si surge cambio en stakeholder.

# 4. Matriz completa (snapshot semana 1)

Nota: los niveles ACTUAL son la lectura inicial de Carlos al kickoff y se actualizan en `Matriz-Compromiso-Interesados.xlsx`. La columna Gap muestra Δ = deseado − actual; valores en naranja indican gap ≥ 2 (foco prioritario).

| # | Stakeholder | Categoría | Actual | Deseado | Δ | Estrategia clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily Kanban y reunión semanal de peers Carlos+Eduardo. … |
| 2 | Network Performance Manager (Carlos) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Owner del enfoque ágil. Auto-evaluación en cada retrospectiva. |
| 3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Sync semanal de 30 min con Carlos para alinear narrativa hacia Liberty. Compartir métricas… |
| 4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Co-facilitar la reunión semanal de peers; co-construir el modelo de coordinación. Reconoci… |
| 5 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Co-creación del DoD y del Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías 1:1 (Diego↔Sandeep, Dieg… |
| 6 | Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Patricia (junior) tiene mentoría de Marco. Apoyo mutuo entre optimizadores. Voz activa en … |
| 7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. Sin sobrecargar con detalle operativo. |
| 8 | Managed Services | Interno Ericsson | 1 Desconocedor | 3 Neutral | 2 | Notificación post-aceptación de cada sitio para inclusión en monitoreo continuo. Coordinac… |
| 9 | Roberto — RAN Engineering Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Canal directo Carlos↔Roberto formalizado en semana 1. Invitar a Retrospectiva del Golden C… |
| 10 | Marcela — Planning Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización (aportes de saturación). Reportes específico… |
| 11 | Patricia — Quality Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Participación desde Golden Cluster (no esperar al final). Co-construir DoD de calidad. Val… |
| 12 | Fernando — O&M Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Handover formal por sitio. Coordinación con NOC pre/post ventana. Sin alarmas pendientes e… |
| 13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch (no sitio por sitio). Bitácora de validación compartida… |
| 14 | NOC Liberty | Cliente Liberty | 2 Resistente | 4 Apoyador | 2 | Coordinación pre-ventana (correo + llamada). Criterios pre-acordados de alarmas esperadas.… |
| 15 | Gerencia / Sponsors Liberty | Cliente Liberty | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte ejecutivo bi-semanal: avance global, FTR acumulado, top-3 riesgos. No saturar con … |
| 16 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Tercero | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Inclusión en daily kanban (no como ejecutores invisibles). Reconocimiento semanal explícit… |
| 17 | Tower companies | Tercero | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. Sin involucramiento operativo continuo. |
| 18 | Operador eléctrico (ENSA/EDEMET/EDECHI) | Tercero | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Solicitudes de energía vía Implementation Team. Coordinación bajo demanda. |
| 19 | ASEP (regulador panameño) | Tercero | 1 Desconocedor | 1 Desconocedor | 0 | Cumplimiento de licencia espectral B41 por parte de Liberty. Sin involucramiento directo d… |
| 20 | Suscriptores móviles | Usuario final | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Notificaciones de mantenimiento vía Liberty si aplica. Beneficio indirecto post-integració… |

# 5. Stakeholders con gap prioritario (Δ ≥ 2)

Total: 7 stakeholders con gap de 2 o más niveles. Estos requieren atención focalizada y owner explícito.

## 5.5  Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo)  (Interno Ericsson)

Compromiso actual: 3 Neutral.  Deseado: 5 Líder.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Co-creación del DoD y del Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías 1:1 (Diego↔Sandeep, Diego↔Hugo/Ana). Reconocimiento semanal.

Owner: Carlos.  Cadencia: Daily + retros.

## 5.8  Managed Services  (Interno Ericsson)

Compromiso actual: 1 Desconocedor.  Deseado: 3 Neutral.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Notificación post-aceptación de cada sitio para inclusión en monitoreo continuo. Coordinación con Fernando (O&M Liberty).

Owner: Eduardo.  Cadencia: Por sitio.

## 5.9  Roberto — RAN Engineering Liberty  (Cliente Liberty)

Compromiso actual: 3 Neutral.  Deseado: 5 Líder.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Canal directo Carlos↔Roberto formalizado en semana 1. Invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. Co-construir DoD técnica.

Owner: Carlos.  Cadencia: Semanal (reunión técnica 30 min).

## 5.11  Patricia — Quality Liberty  (Cliente Liberty)

Compromiso actual: 3 Neutral.  Deseado: 5 Líder.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Participación desde Golden Cluster (no esperar al final). Co-construir DoD de calidad. Validación extendida si requiere.

Owner: Carlos.  Cadencia: Semanal.

## 5.13  Ricardo Mendoza — Acceptance Liberty  (Cliente Liberty)

Compromiso actual: 3 Neutral.  Deseado: 5 Líder.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Sesión semanal de aceptación batch (no sitio por sitio). Bitácora de validación compartida. Sign-off formal acordado pre-kickoff.

Owner: Carlos.  Cadencia: Semanal (sesión aceptación).

## 5.14  NOC Liberty  (Cliente Liberty)

Compromiso actual: 2 Resistente.  Deseado: 4 Apoyador.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Coordinación pre-ventana (correo + llamada). Criterios pre-acordados de alarmas esperadas. Monitoreo conjunto en primera hora post-integración.

Owner: Eduardo.  Cadencia: Por ventana.

## 5.16  Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo)  (Tercero)

Compromiso actual: 3 Neutral.  Deseado: 5 Líder.  Gap: Δ = 2.

Estrategia: Inclusión en daily kanban (no como ejecutores invisibles). Reconocimiento semanal explícito. Voz activa en retros.

Owner: Eduardo.  Cadencia: Daily + retros.

# 6. Resumen por categoría

| Categoría | # Stakeholders | Gap promedio | Con Δ ≥ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Interno Ericsson | 8 | 1.0 | 2 |
| Cliente Liberty | 7 | 1.57 | 4 |
| Tercero | 4 | 1.0 | 1 |
| Usuario final | 1 | 1.0 | 0 |

# 7. Vínculo con otros entregables

[[Mapa-de-Stakeholders.docx]] — lista completa de stakeholders + matriz Poder/Interés (clasificación por cuadrante).

[[Plan-de-Comunicacion.md]] (vault) — canales y cadencias por audiencia.

[[Acuerdo-de-Equipo.docx]] — métricas internas de adherencia (asistencia, conflictos escalados, reconocimientos).

[[Bitacora-de-Validacion.xlsx]] — registro semanal de validaciones con las 5 áreas Liberty (la matriz se actualiza con observaciones de cada sesión).

# 8. Mapeo de subcompetencias APL

3.3 Gestión de Involucrados — la matriz es el instrumento operativo central para mover stakeholders hacia el nivel deseado.

3.1 Liderazgo Colaborativo — Carlos facilita el cambio de nivel de compromiso a través de espacios colaborativos (no por imposición).

1.2 Detección y Resolución de Riesgos — un gap Δ ≥ 2 sostenido es un riesgo de involucramiento que se alimenta en el Risk-Register.

Documento de Semana 1 — Plan de Trabajo APL — Carlos Emmanuel Ramírez Castañón